АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА

Стратегия включения программных продуктов

в Единый реестр российского ПО (Минцифры)

для подготовки линейки продуктов к закупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Внутренний рабочий документ

Дата подготовки: 23.06.2026

Статус: ДСП / для внутреннего использования

Оговорка о достоверности Документ подготовлен на основе нормативной базы: 188-ФЗ (ст. 12.1 149-ФЗ), Постановление Правительства РФ № 1236 от 16.11.2015, ПП РФ № 325 от 23.03.2017 и приказов Минцифры. Числовые значения процедурных сроков и перечни доптребований к классам ПО подлежат обязательной сверке с действующей редакцией ПП № 1236 и регламентом на reestr.digital.gov.ru непосредственно перед подачей: правила менялись в 2023–2025 гг.

# Содержание

# Нормативная база и термины

Опорные нормативные акты:

- ст. 12.1 ФЗ № 149-ФЗ (введена 188-ФЗ) — запрет закупки иностранного ПО при наличии аналога в реестре;

- ПП РФ № 1236 от 16.11.2015 — правила формирования и ведения реестра, классификатор, требования к ПО;

- ПП РФ № 325 от 23.03.2017 — доптребования к офисному ПО, ОС и СУБД (если применимо);

- приказы Минцифры — регламент рассмотрения заявлений и состав экспертного совета.

Терминология: «реестр отечественного ПО» = Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (ведёт Минцифры). Существует также реестр ЕАЭС; для целей 44-ФЗ ключевым является российский реестр.

# Блок 1. Три пути вхождения в реестр

Юридическая ремарка Формально в ПП № 1236 — единая процедура подачи. «Три пути» — это не три регламента, а три сценария прохождения одной процедуры в зависимости от качества предварительной подготовки правовой базы. «Ускорение» достигается не через привилегированный канал, а через снятие оснований для дополнительных запросов экспертного совета — каждый запрос приостанавливает течение срока.

## Путь 1 — Оптимальный (минимизация запросов экспертизы)

Суть: до подачи формируется «несокрушимая» доказательная база права, чтобы у эксперта не возникло вопросов по самому уязвимому критерию — принадлежности исключительного права.

Механизм:

- Госрегистрация программы для ЭВМ в Роспатенте (ст. 1262 ГК РФ) → свидетельство. Не обязательное условие реестра, но публичный правоподтверждающий документ с приоритетной датой, принимаемый экспертом без проверки цепочки авторства.

- Депонирование исходного кода (аккредитованный депозитарий / нотариус / сервис фиксации) → фиксирует контрольную сумму, дату и содержание кода. Страховка для Пути 3.

- Полная цепочка передачи прав: трудовые договоры + служебные задания + акты на служебные произведения (ст. 1295 ГК РФ), либо договоры авторского заказа / отчуждения.

Эффект: заявка проходит формальную и содержательную проверку без приостановок. Самый быстрый фактический путь.

Корректировка ожиданий «Ускоренного экспертного совета по факту депонирования» в ПП № 1236 нет. Роспатент/депонирование сокращают срок не процедурно, а статистически — устраняя 1–2 круга запросов. Не закладывайте в план обещание гарантированного fast-track.

## Путь 2 — Средний (стандартная подача без депонирования)

Суть: право подтверждается внутренними документами компании (трудовые договоры, служебные задания, локальные акты), без свидетельства Роспатента и депонирования.

Базовые этапы по регламенту:

- Подача заявления через reestr.digital.gov.ru, подпись УКЭП.

- Формальная (комплектная) проверка Минцифры — комплектность, корректность класса, доступность страницы продукта. (срок подлежит сверке; ориентир — несколько рабочих дней)

- Содержательная экспертиза — оценка соответствия требованиям ПП № 1236.

- Экспертный совет — коллегиальное решение (рекомендовать / отказать / запросить доработку).

- Приказ Минцифры о включении.

Сроки: ориентировочно 1–3 месяца общего цикла при отсутствии запросов (подлежит сверке). Каждый запрос эксперта приостанавливает течение срока.

Риск: при «тонкой» доказательной базе эксперт вправе запросить пояснения по правообладанию или доле иностранных компонентов → сценарий съезжает к Пути 3.

## Путь 3 — Сложный (углублённый аудит при сомнениях в самостоятельности)

Триггеры перехода: сомнения, что продукт является самостоятельным произведением, а не надстройкой/ребрендингом стороннего (часто иностранного open-source) решения; несоответствие класса; вопросы к доле иностранных выплат; «клонирование» уже зарегистрированного продукта.

Что проверяется углублённо:

- Код и архитектура: соотношение собственной и заимствованной кодовой базы, состав внешних зависимостей, проприетарные иностранные SDK, факты обращения к зарубежной инфраструктуре в рантайме.

- Правоустанавливающие документы: полная цепочка от каждого разработчика до правообладателя; договоры с подрядчиками; лицензии на все сторонние компоненты.

- Финансовая модель: структура лицензионных платежей иностранным лицам относительно выручки (критерий 30%, см. Блок 2).

Защита: здесь окупаются артефакты Пути 1 — депонированный код, SBOM и юридическое заключение о лицензионной чистоте. Их наличие переводит «аудит подозрения» в «аудит подтверждения».

Сроки: непрогнозируемы; цикл «запрос-ответ» может растянуть процесс на 3–6+ месяцев; возможен мотивированный отказ с правом повторной подачи.

### Сравнительная таблица путей

| Параметр | Путь 1 — Оптимальный | Путь 2 — Средний | Путь 3 — Сложный |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка права | Роспатент + депонирование + полная цепочка | Внутренние документы компании | Запрашивается весь архив + аудит |
| Риск запросов | Минимальный | Средний | Высокий (инициируется экспертом) |
| Ориент. срок | Быстрее всего | 1–3 мес. | 3–6+ мес. |
| Затраты «на входе» | Выше (пошлины, депозит) | Базовые | Реактивные, непрогнозируемые |
| Рекомендация | По умолчанию для всей линейки | Для простых продуктов с чистым правом | Сценарий-риск, не выбирается осознанно |

# Блок 2. Технические «гардрейлы» (чек-лист защиты)

## 2.1. Критическая корректировка: «правило 30%» — это НЕ доля кода

В исходной постановке смешаны два разных требования. Их необходимо развести — от этого зависит вся стратегия обоснования.

| Критерий | Что это | Порог |
| --- | --- | --- |
| Финансовый (реальное требование реестра) | Сумма выплат по лицензионным/иным договорам в пользу иностранных правообладателей за права на ПО и его компоненты (ПП № 1236) | < 30% выручки правообладателя от реализации этого ПО за год |
| «Доля собственного кода 30%» | Расхожая интерпретация. Жёсткого норматива «≥ X% строк собственного кода» в ПП № 1236 нет | Оценивается экспертом качественно |

Вывод для стратегии:

- Юридически обязателен финансовый порог: годовые платежи иностранным лицам за компоненты — строго менее 30% годовой выручки по продукту. Считается и подтверждается бухгалтерски.

- «Самостоятельность произведения» (ст. 1259–1260 ГК РФ) эксперт оценивает не по проценту строк, а по тому, является ли продукт самостоятельной/составной/производной работой с творческим вкладом. Open-source библиотеки допустимы; ключ — продукт должен быть собственным произведением, а не чужим с заменой бренда.

Как обосновывать:

- Бухгалтерская справка: выплаты иностранным лицензиарам / выручка по продукту < 30% (за отчётный год).

- Архитектурная записка: что является ядром продукта (ваша разработка), а что — инфраструктурными зависимостями (СУБД, фреймворк, библиотеки).

- Свидетельство Роспатента + депонирование как доказательство самостоятельности и состава кода.

- Для SaaS: подтверждение, что бизнес-логика, модель данных, UI/UX — собственная разработка, а не конфигурация чужой платформы.

## 2.2. Внешние зависимости и локализация инфраструктуры

Принцип ПП № 1236: ПО не управляется и не обновляется принудительно из-за пределов РФ, а сопровождение ведётся российским лицом без иностранного контроля. На практике — жёсткий технический чек-лист.

Запрещено (must-fix перед подачей):

- Зарубежные CDN для шрифтов, иконок, CSS/JS (Google Fonts, cdnjs, jsDelivr, unpkg) → перенести на собственный/российский хостинг, бандлить локально.

- Иностранная аналитика/телеметрия (Google Analytics, GTM, Hotjar, Sentry на зарубежных серверах, Facebook Pixel) → заменить на российские (Яндекс.Метрика на инфраструктуре РФ / self-hosted) или убрать.

- Рантайм-обращения к зарубежным API как критическая зависимость работоспособности (внешние LLM-API, геокодеры, карты, платёжные SDK иностранных вендоров в ядре).

- Автообновления/license heartbeat, обращающиеся к серверам за пределами РФ.

- Контейнерные образы и пакеты, тянущиеся в рантайме с зарубежных registry без локального зеркала.

Требуется обеспечить:

- Серверная инфраструктура продакшена (для SaaS — критично) размещена в ЦОД на территории РФ.

- Техподдержка, гарантийное обслуживание и модернизация — российским юрлицом без преобладающего иностранного участия; зафиксировано регламентом ТП и контактами в РФ.

- Локализованные зеркала репозиториев зависимостей (внутренний proxy/Nexus).

- Сетевой аудит: трассировка исходящих соединений работающего продукта — подтвердить отсутствие обязательных коннектов за рубеж.

Особый риск для SaaS Проверяющий открывает рабочий экземпляр и DevTools → панель Network не должна показывать обязательных запросов к зарубежным доменам.

## 2.3. Чистота Open Source (аудит лицензий)

Цель — исключить компоненты, чьи лицензии (а) несовместимы с проприетарным распространением или (б) накладывают copyleft-обязательства раскрытия исходного кода.

| Категория | Примеры лицензий | Действие |
| --- | --- | --- |
| Низкий риск (permissive) | MIT, BSD-2/3, Apache-2.0, ISC, Zlib | Допустимо. Соблюдать атрибуцию; для Apache-2.0 учесть патентную оговорку |
| Средний риск (weak copyleft) | LGPL, MPL-2.0, EPL | Допустимо при динамической линковке/изоляции компонента; статическая линковка в проприетарное ядро — риск |
| Высокий риск (strong copyleft) | GPL-2.0, GPL-3.0, AGPL-3.0 | Заражают производный продукт обязательством раскрытия. AGPL особенно опасна для SaaS — триггерит обязательства даже при предоставлении ПО как сервиса по сети |
| Критический | «No-license», SSPL, BSL, CC-NC (запрет коммерческого использования), санкционные вендоры | Исключить полностью |

Чек-лист аудита:

- Сформировать SBOM (SPDX или CycloneDX) — полную опись компонентов и транзитивных зависимостей.

- Прогнать лиценз-сканер (FOSSA / ScanCode / OSS Review Toolkit / средства CI) по всему дереву, включая транзитивные зависимости.

- Устранить любые GPL/AGPL в составе ядра проприетарного продукта.

- Проверить отсутствие компонентов от санкционных/ушедших вендоров и компонентов «без лицензии».

- Подготовить NOTICE/атрибуцию для permissive-лицензий.

- Юридическое заключение о лицензионной чистоте — приложить в досье к Пути 3.

# Блок 3. Пошаговая инструкция для ответственного сотрудника

## Этап 0. Предпосылки (до начала работы в системе)

- Правообладатель — российское юрлицо; суммарная доля прямого/косвенного участия РФ, субъектов, муниципалитетов и граждан РФ > 50%. Проверить по выписке ЕГРЮЛ и структуре владения.

- Получена УКЭП на руководителя или уполномоченное лицо.

- Учётная запись организации подтверждена в ЕСИА (Госуслуги).

- Определён класс ПО по классификатору ПП № 1236 (ошибка класса = возврат на формальной проверке).

- Проверено, не подпадает ли продукт под доптребования (ПП № 325; требования совместимости с российскими ОС/процессорами для отдельных классов — подлежит сверке).

## Этап 1. Пакет документов (подготовить заранее)

### Правоустанавливающие

- Документы на исключительное право: свидетельство Роспатента (рекомендуется) или комплект «трудовой договор + служебное задание + акт на служебное произведение» по каждому разработчику; договоры авторского заказа/отчуждения с подрядчиками.

- Выписка ЕГРЮЛ, учредительные документы, документы о структуре владения (подтверждение российского контроля).

- Бухгалтерская справка: доля выплат иностранным правообладателям < 30% выручки по продукту.

### Технические

- Описание функциональных характеристик ПО.

- Документация: руководство пользователя и администратора, описание процессов установки и эксплуатации.

- Описание процессов поддержания жизненного цикла, гарантийного обслуживания и техподдержки (выполняются в РФ).

- Экземпляр ПО / тестовый доступ для эксперта (для SaaS — демо-стенд с учётной записью).

- SBOM и заключение о лицензионной чистоте open-source.

- (Опционально, Путь 1) свидетельство о депонировании кода.

## Этап 2. Требования к странице продукта (сайту)

Проверяющий должен с этой страницы самостоятельно изучить продукт без оплаты и без регистрации у вас.

- Постоянно доступный публичный URL (без paywall и обязательной авторизации для доступа к документации).

- Размещены: описание функциональных характеристик, инструкция по установке/получению доступа, руководство по эксплуатации, описание процессов жизненного цикла и порядка техподдержки.

- Контакты техподдержки в РФ.

- Самопроверка инфраструктуры (критично): открыть страницу и рабочий экземпляр → DevTools → Network → убедиться в отсутствии обязательных запросов к зарубежным CDN/аналитике/API. Шрифты/скрипты — локальные.

- Сайт хостится на инфраструктуре в РФ.

## Этап 3. Прохождение на портале — до кнопки «Отправить документы на проверку»

- Авторизация: reestr.digital.gov.ru → вход через ЕСИА под учётной записью организации (уполномоченное лицо).

- Создать заявление на включение сведений о ПО в реестр.

- Заполнить карточку ПО: наименование, класс, правообладатель, описание функциональных характеристик, URL страницы продукта.

- Приложить документы из Этапа 1 (правоустанавливающие + технические) в требуемых форматах.

- Указать сведения о соответствии требованиям ПП № 1236 (исключительное право, отсутствие иностранного контроля, доля выплат < 30%, локализация ТП, отсутствие принудительного управления из-за рубежа).

- Указать данные для доступа эксперта к экземпляру (для SaaS — демо-доступ).

- Внутренняя проверка комплектности: все поля заполнены, все вложения приложены, страница продукта доступна из режима инкогнито.

- Подписать заявление УКЭП.

- Нажать «Отправить документы на проверку».

## Этап 4. После отправки (контроль сотрудником)

- Отслеживать статус в личном кабинете.

- На запросы эксперта отвечать в установленный срок — иначе заявление приостанавливается/отклоняется.

- При мотивированном отказе — устранить замечания и подать повторно (отказ не лишает права повторной подачи).

# Резюме для руководства

- Стратегия по умолчанию — Путь 1 для всей линейки: затраты на Роспатент + депонирование + SBOM окупаются предсказуемостью сроков и страховкой от перехода в углублённый аудит.

- Главный технический риск — SaaS-продукты из-за рантайм-зависимостей и зарубежной аналитики/CDN. Сетевой аудит исходящего трафика обязателен до подачи.

- «30%» — это финансовый критерий выплат иностранным лицам, а не доля кода. Готовить бухгалтерское подтверждение; самостоятельность произведения обосновывать архитектурно.

- Open-source: блокеры — GPL/AGPL (AGPL критична для SaaS). Лиценз-аудит всего дерева зависимостей до подачи.

Обязательно сверить перед подачей (онлайн-источники недоступны на момент подготовки) • Актуальная редакция ПП № 1236 и точные процедурные сроки этапов; • действующие доптребования по совместимости с российскими ОС/процессорами для классов ваших продуктов; • актуальный перечень и форматы документов в АИС «Реестр» на момент подачи.